- Зарегистрировано в Минюсте России 12 ноября 2021 г. N 65772

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 11 октября 2021 г. N 702н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

И ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СНОСУ И ДЕМОНТАЖУ ОБЪЕКТОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист по разработке проектов организации строительства и проектов организации работ по сносу и демонтажу объектов использования атомной энергии".

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г.

Министр

А.О.КОТЯКОВ

- Утвержден

приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

от 11 октября 2021 г. N 702н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ

ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

И ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СНОСУ И ДЕМОНТАЖУ ОБЪЕКТОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

|  | 1501 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

- I. Общие сведения

| Разработка проектов организации строительства и проектов организации работ по сносу и демонтажу объектов использования атомной энергии (далее - ОИАЭ) |  | 24.120 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

- Основная цель вида профессиональной деятельности:

Подготовка проектной документации для обеспечения организации строительства и работ по сносу и демонтажу ОИАЭ

- Группа занятий:

| 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

- Отнесение к видам экономической деятельности:

| 71.12.14 | Разработка инженерно-технических проектов и контроль при строительстве и модернизации объектов использования атомной энергии |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

- II. Описание трудовых функций,

входящих в профессиональный стандарт (функциональная

карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Разработка разделов проектной документации "Проект организации строительства" и "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" для ОИАЭ | 6 | Осуществление подготовки данных для разработки разделов проектной документации "Проект организации строительства" и "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" для ОИАЭ | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Выполнение проектных работ для разработки разделов "Проект организации строительства" и "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" для ОИАЭ | A/02.6 | 6 |
| B | Организация работ по разработке и выпуску разделов проектной документации "Проект организации строительства" и "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" для ОИАЭ | 7 | Планирование деятельности по разработке и выпуску разделов проектной документации "Проект организации строительства" и "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" для ОИАЭ | B/01.7 | 7 |
|  |  |  | Контроль деятельности по разработке и выпуску разделов проектной документации "Проект организации строительства" и "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" для ОИАЭ | B/02.7 | 7 |

- III. Характеристика обобщенных трудовых функций

- 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Разработка разделов проектной документации "Проект организации строительства" и "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" для ОИАЭ | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-проектировщик Инженер по надзору за строительством |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

- Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС <3> | - | Инженер-проектировщик |
|  | - | Инженер по надзору за строительством |
| ОКПДТР <4> | 22614 | Инженер по надзору за строительством |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО <5> | 2.08.03.01 | Строительство |

- 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление подготовки данных для разработки разделов проектной документации "Проект организации строительства" и "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" для ОИАЭ | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор исходных данных для разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
| --- | --- |
|  | Определение полноты и комплектности исходных данных и информации для разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Определение перечня недостающих данных для разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Сбор дополнительных данных и информации для разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Актуализация исходных данных для разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ с учетом дополнительной информации |
|  | Формирование итогового перечня исходных данных для разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
| Необходимые умения | Определять необходимый и достаточный набор исходных данных для разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Систематизировать исходные данные из источников для разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Формировать запросы на предоставление данных для разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Производить анализ полноты и достаточности исходных данных для разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Отбирать и систематизировать дополнительные информацию и данные для разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением при анализе данных для разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
| Необходимые знания | Источники и перечень исходных данных для разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Процедуры получения недостающих данных для разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Законодательство Российской Федерации в области использования атомной энергии |
|  | Требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, регулирующих градостроительную деятельность |
|  | Рекомендации Международной комиссии по атомной энергии (далее - МАГАТЭ) в области проектирования ОИАЭ |
|  | Особенности проведения проектных работ для ОИАЭ, а также опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства |
|  | Стандарты, технические условия и другие материалы по разработке и оформлению проектно-сметной и технической документации |
|  | Состав проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу |
|  | Технология строительных работ |
|  | Современное программное обеспечение для разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Схемы взаимодействия между подразделениями при разработке проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
| Другие характеристики | - |

- 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение проектных работ для разработки разделов "Проект организации строительства" и "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" для ОИАЭ | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка текстовой и графической частей проектной документации: проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства |
| --- | --- |
|  | Определение общей продолжительности и промежуточных сроков строительства |
|  | Подготовка графиков строительства и демонтажа для разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ при разработке проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Определение необходимых материально-технических, энергетических и трудовых ресурсов и источников их покрытия при разработке проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Определение основных методов выполнения строительно-монтажных работ при разработке проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Оценка возможности и целесообразности с точки зрения организации строительства принятых специалистами генерального плана, конструкторами, архитекторами и проектировщиками инженерных систем проектных решений и выдача рекомендаций для специалистов данных направлений |
|  | Выдача исходных данных для специалистов сметного отдела при разработке проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства для ОИАЭ |
|  | Внесение предложений об использовании в проекте современных проектных решений при разработке проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
| Необходимые умения | Определять очередность и длительность выполнения работ, требуемых для подготовки графиков строительно-монтажных, пусконаладочных работ в рамках разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Взаимоувязывать сроки проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ со сроками обеспечения данных работ необходимыми ресурсами |
|  | Определять виды строительно-монтажных работ, а также машины и механизмы для производств строительно-монтажных работ |
|  | Производить анализ проектных решений, принятых специалистами генерального плана, конструкторами, архитекторами и проектировщиками инженерных систем, на целесообразность и возможность осуществления |
|  | Обосновывать преимущества решений при разработке проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Производить анализ рисков при выборе решения при разработке проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Разрабатывать и оформлять проект организации строительства и проект организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением при разработке проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области использования атомной энергии |
|  | Рекомендации МАГАТЭ в области проектирования ОИАЭ |
|  | Требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, регулирующих градостроительную деятельность |
|  | Экономика, организация производства, труда и управления |
|  | Сметные нормы и методики определения стоимости строительства, принципы ценообразования при проведении строительных работ |
|  | Особенности проведения проектных работ для ОИАЭ, а также опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства, уровень технологий и тенденции развития проектных работ |
|  | Российский и зарубежный опыт по организации строительных процессов с возможностью применения исторического опыта в новых проектах |
|  | Состав, содержание и требования к оформлению результатов проектных работ |
|  | Методы проектирования |
|  | Состав проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу |
|  | Технология строительных работ |
|  | Требования, предъявляемые к проектируемым объектам (конструктивные схемы зданий и сооружений, последовательность их возведения) |
|  | Требования к производству строительно-монтажных и пусконаладочных работ |
|  | Перспективы развития строительной отрасли |
|  | Способы и методы планирования организации строительных работ (сетевое, объектовое, календарное) |
|  | Методы авторского надзора при реализации проектных решений |
|  | Правила охраны окружающей среды |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в строительстве |
|  | Современное программное обеспечение для разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
| Другие характеристики | - |

- 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация работ по разработке и выпуску разделов проектной документации "Проект организации строительства" и "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" для ОИАЭ | Код | B | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник отдела Начальник группы Ведущий инженер по надзору за строительством Ведущий инженер-проектировщик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет, магистратура |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в области разработки проектов организации строительства и демонтажа |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

- Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве |
| ЕКС | - | Начальник производственного отдела |
|  | - | Руководитель проектной группы |
|  | - | Инженер-проектировщик |
|  | - | Инженер по надзору за строительством |
| ОКПДТР | 22614 | Инженер по надзору за строительством |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
|  | 24681 | Начальник отдела (в строительстве) |
| ОКСО | 2.08.04.01 | Строительство |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
|  | 2.14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг |
|  | 2.15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |

- 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование деятельности по разработке и выпуску разделов проектной документации "Проект организации строительства" и "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" для ОИАЭ | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение структуры разрабатываемого проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
| --- | --- |
|  | Назначение сроков исполнения по каждой единице структуры - формирование графика разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Назначение ответственных исполнителей по каждой конечной единице структуры проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Согласование с заинтересованными сторонами графика разработки и выпуска проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ, в том числе из информационной модели |
|  | Разработка плана производственной загрузки подразделения по разработке и выпуску проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
| Необходимые умения | Оценивать продолжительность исполнения каждой конечной единицы структуры проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ исходя из трудозатрат работников |
|  | Подбирать ответственных исполнителей по разработке проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ на основании их компетенций и квалификаций |
|  | Проектировать график разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области использования атомной энергии |
|  | Требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, регулирующих градостроительную деятельность |
|  | Рекомендации МАГАТЭ в области проектирования ОИАЭ |
|  | Состав, содержание и требования к оформлению результатов проектных работ |
|  | Особенности проведения проектных работ для ОИАЭ, а также опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства |
|  | Технологический процесс разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу для ОИАЭ |
|  | Локальные организационно-распорядительные и методические документы по разработке и выпуску проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Нормативно-техническая документация по разработке проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Функционально-технологическая структура проекта ОИАЭ |
|  | Состав проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Средства автоматизированного планирования |
| Другие характеристики | - |

- 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль деятельности по разработке и выпуску разделов проектной документации "Проект организации строительства" и "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" для ОИАЭ | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение форм и методов контроля деятельности по разработке и выпуску проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ, в том числе с использованием информационной модели |
| --- | --- |
|  | Организация сбора отчетности по графику разработки и выпуска проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Анализ результатов отчетности по графику разработки и выпуска проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Разработка компенсирующих мероприятий по итогам анализа результатов отчетности по разработке и выпуску проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Разъяснение исполнителям содержания и особенностей компенсирующих мероприятий по разработке и выпуску проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Контроль реализации компенсирующих мероприятий по разработке и выпуску проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Проверка содержательной части выполненных работ по разработке проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ на соответствие требованиям |
|  | Согласование с заинтересованными сторонами содержательной части выполненных работ по разработке проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Согласование с заинтересованными лицами проектов решений по принципиальным техническим и экономическим вопросам, возникающим в процессе разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Внесение предложений об использовании в проектировании современных проектных решений при разработке проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Защита результатов выполненных работ перед руководством организации, вышестоящими органами, заказчиками и органами государственной экспертизы при разработке проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
| Необходимые умения | Проводить мониторинг исполнения отчетных документов по графику выпуска проекта организации строительства и демонтажа ОИАЭ |
|  | Использовать данные информационной модели для контроля деятельности по разработке и выпуску проекта организации строительства и демонтажа ОИАЭ |
|  | Производить анализ причин отклонения от графика для определения корректирующих мер в рамках деятельности по разработке и выпуску проекта организации строительства и демонтажа ОИАЭ |
|  | Производить анализ содержательной части выполненных работ на соответствие требованиям, определять корректирующие меры (при необходимости) |
|  | Принимать решения о необходимости проведения и содержании компенсирующих мероприятий в рамках деятельности по разработке и выпуску проекта организации строительства и демонтажа ОИАЭ |
|  | Аргументировать принятые решения о необходимости проведения компенсирующих мероприятий в рамках деятельности по разработке и выпуску проекта организации строительства и демонтажа ОИАЭ |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации в области использования атомной энергии |
|  | Рекомендации МАГАТЭ в области проектирования ОИАЭ |
|  | Требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, регулирующих градостроительную деятельность |
|  | Экономика, организация производства, труда и управления |
|  | Сметные нормы и методики определения стоимости производства проектных работ, принципы ценообразования при проведении проектных работ |
|  | Сметные нормы и методики определения стоимости строительства, принципы ценообразования при проведении строительных работ |
|  | Особенности проведения проектных работ для ОИАЭ, а также опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства, уровень технологий и тенденции развития проектных работ |
|  | История отечественной и зарубежной архитектуры и строительной техники, ее закономерности при решении задач проектирования |
|  | Состав, содержание и требования к оформлению результатов проектных работ |
|  | Методы проектирования |
|  | Методы расчета конструкций зданий и сооружений |
|  | Состав проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Требования, предъявляемые к проектируемым объектам (конструктивные схемы зданий и сооружений, последовательность их возведения) |
|  | Требования к производству строительно-монтажных и пусконаладочных работ |
|  | Перспективы развития строительной отрасли |
|  | Способы и методы планирования организации проектных работ (сетевое, объектовое, календарное) |
|  | Методы авторского надзора при реализации проектных решений |
|  | Правила охраны окружающей среды |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности |
|  | Управление проектами и планирование: цели, задачи, принципы, формы организации |
|  | Технологический процесс разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Локальные организационно-распорядительные и методические документы по разработке и выпуску проектной и рабочей продукции для ОИАЭ |
|  | Функционально-технологическая структура проекта ОИАЭ |
|  | Современное программное обеспечение для разработки проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу или демонтажу ОИАЭ |
|  | Средства автоматизированного планирования |
| Другие характеристики | - |

- IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

- 4.1. Ответственная организация-разработчик

| ООО "Клевер консалтинг", город Москва |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Умнов Сергей Владимирович |

- 4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | ЧУ Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" "Отраслевой центр капитального строительства", город Москва |
| --- | --- |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<4> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<5> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.